HRC2026 TRAINING CAMP

TASK 1 TEAM 4 - HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHO NGƯỜI 2

Transform + Object/Bin State + Planner/FSM

Tài liệu nội bộ của BA x AILab

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Phiên bản | v1.0 FULL |
| Đối tượng | Thư/Bảo+Đoàn/Huy+Viễn/Công: trong nhóm 4 sinh viên cùng thực hiện Task 1 - Precise Desktop Sorting |
| Vai trò | Transform, chuẩn hóa object/bin state, lập kế hoạch gắp-đặt, thiết kế FSM và retry logic |
| Mục tiêu cuối | Biến output perception thành ActionPlan rõ ràng để Người 3 thực thi pick-place và Người 4 đánh giá được |
| PM hỗ trợ | PM hỗ trợ baseline/config/repo/run script; Người 2 không làm thay PM nhưng phải giữ logic kỹ thuật của Task 1 |
| Output chính | transform_utils.py, bins.yaml, object_bin_pose_report.json, planner.py, task1_fsm.yaml, action_plan_schema.json, retry_policy.yaml, planner_trace.jsonl |

Thông điệp chính: Người 2 là cầu nối giữa Perception và Motion. Nếu Người 1 phát hiện đúng vật nhưng Người 2 map sai bin, chọn sai object, hiểu sai frame hoặc FSM thiếu VERIFY/RETRY, Task 1 vẫn thất bại. Mục tiêu không phải viết nhiều code, mà là tạo logic task rõ, kiểm thử được và khó gây nhầm lẫn.

# Mục lục định hướng

1. Vai trò của Người 2 trong Task 1

2. Người 2 cần tự học module nào

3. Input/output contract của Người 2

4. Cấu trúc thư mục và artifact cần tạo

5. Step-by-step triển khai từ ngày đầu

6. Transform sanity và object/bin state

7. Planner: chọn object, chọn bin, tạo ActionPlan

8. FSM Task 1 và retry/failure logic

9. Mock testing trước khi nối simulation thật

10. Kế hoạch 5 ngày cho Người 2

11. Phối hợp với Người 1, Người 3, Người 4 và PM

12. Debug cookbook cho Planner/FSM

13. Definition of Done và gói nộp cá nhân

14. Rubric 100 điểm

15. Phụ lục code skeleton

# 1. Vai trò của Người 2 trong Task 1

Người 2 chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi: từ danh sách vật thể do Người 1 xuất ra, robot nên gắp vật nào trước, đặt vào bin nào, theo state nào, và nếu lỗi thì xử lý thế nào?

Perception output từ Người 1
  -> validate object state
  -> kiểm tra frame/pose/confidence
  -> map class_id sang bin
  -> chọn vật tiếp theo
  -> tạo ActionPlan
  -> gọi Motion primitive của Người 3
  -> nhận PrimitiveResult
  -> chuyển sang VERIFY/RETRY/DONE/FAIL

| Người 2 KHÔNG làm chính | Người 2 PHẢI làm chính |
| --- | --- |
| Không tự viết detector thay Người 1 | Định nghĩa object state nào hợp lệ để planner dùng |
| Không tune gripper/waypoint thay Người 3 | Tạo ActionPlan đầy đủ cho pick-place |
| Không viết toàn bộ evaluator thay Người 4 | Bảo đảm mỗi state và mỗi failure có log được |
| Không làm thay PM phần baseline/config/repo | Kiểm tra logic Task 1 không phụ thuộc hard-code mơ hồ |

# 2. Người 2 cần tự học module nào

| Thứ tự | Module | Mức độ | Cần lấy được gì |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Module 0 - Đề thi, chiến lược, guilds | Đọc nhanh | Hiểu success condition của Task 1, metric success/time/accuracy và pipeline hybrid |
| 2 | Module 2 - Isaac Sim/USD/URDF/Walker S2/Baseline | Đủ dùng | Hiểu object path, bin path, camera path, config Task 1 do PM cung cấp |
| 3 | Module 3 - Robotics Math | Học sâu phần frame/SE(3) | Hiểu T_base_camera, pose_base, quaternion/yaw, kiểm tra frame sanity |
| 4 | Module 4 - Camera/RGB-D/Transform | Đủ dùng | Hiểu output của Người 1: centroid_camera_m, pose_base, depth issues |
| 5 | Module 6 - Motion Primitives | Đủ dùng | Biết Người 3 cần object_pose_base, bin_pose_base, grasp_hint, retry_policy |
| 6 | Module 9 - Task-by-Task Solution Design | Học sâu Task 1 | Thiết kế FSM, task contract, failure handling |
| 7 | Module 10 - Evaluation/Logging/Ablation | Đủ dùng | Ghi planner_trace, failure_reason, metrics cho Người 4 |

# 3. Input/output contract của Người 2

## 3.1. Input từ Người 1 - Perception

Người 2 nhận danh sách object state. Không giả định dữ liệu luôn đúng. Bước đầu tiên của planner là validate object state.

{
  "frame_id": 25,
  "timestamp": 12.53,
  "camera_name": "front_rgbd",
  "objects": [
    {
      "object_id": "obj_001",
      "class_id": "part_A",
      "confidence": 0.91,
      "bbox_xyxy": [310, 220, 380, 292],
      "centroid_px": [345.0, 256.0],
      "centroid_camera_m": [0.12, -0.04, 0.74],
      "pose_base": {
        "position_m": [0.46, -0.15, 0.82],
        "quaternion_xyzw": [0.0, 0.0, 0.707, 0.707]
      },
      "grasp_hint": {
        "yaw_rad": 1.57,
        "grasp_width_m": 0.045,
        "approach_axis": "z_down"
      },
      "failure_reason": null
    }
  ]
}

## 3.2. Output sang Người 3 - Motion

Output quan trọng nhất của Người 2 là ActionPlan. Người 3 không nên phải tự suy luận class nào vào bin nào hoặc tự chọn object.

{
  "plan_id": "plan_0007",
  "state": "PLAN_PICK_PLACE",
  "primitive": "pick_place",
  "object_id": "obj_001",
  "class_id": "part_A",
  "object_pose_base": {
    "position_m": [0.46, -0.15, 0.82],
    "quaternion_xyzw": [0.0, 0.0, 0.707, 0.707]
  },
  "target_bin": "bin_A",
  "bin_pose_base": {
    "position_m": [0.55, 0.20, 0.80],
    "quaternion_xyzw": [0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
  },
  "grasp_hint": {
    "yaw_rad": 1.57,
    "grasp_width_m": 0.045,
    "approach_axis": "z_down"
  },
  "retry_policy": "retry_once_slow",
  "timeout_s": 20.0
}

## 3.3. Output sang Người 4 - Evaluation

{
  "event": "planner_decision",
  "episode_id": "ep_0003",
  "step_id": 5,
  "fsm_state": "SELECT_OBJECT",
  "selected_object_id": "obj_001",
  "selected_class_id": "part_A",
  "selected_bin": "bin_A",
  "object_confidence": 0.91,
  "planner_score": 0.88,
  "decision_reason": "highest_confidence_reachable",
  "failure_reason": null
}

# 4. Cấu trúc thư mục và artifact cần tạo

person2_planner_pack/
  README_PLANNER.md
  src/task1/
    transform_utils.py
    state.py
    planner.py
    fsm.py
    planner_debug.py
  configs/
    bins.yaml
    planner.yaml
    retry_policy.yaml
  schemas/
    action_plan_schema.json
    object_state_schema.json
    primitive_result_schema.json
  outputs/
    pytest_transform.txt
    object_bin_pose_report.json
    planner_trace.jsonl
    task1_fsm.yaml
    action_plan_examples.jsonl
    planner_unit_test_report.txt
    failure_cases_planner.jsonl

# 5. Step-by-step triển khai từ ngày đầu

## Step 1 - Nhận config tối thiểu từ PM và Người 1

| Thông tin cần nhận | Nguồn | Dùng để làm gì |
| --- | --- | --- |
| Tên class vật | Người 1/PM | Map part_A/part_B sang bin |
| Bin pose hoặc bin path | PM | Tạo bins.yaml |
| Camera/base transform convention | Người 1/PM | Kiểm tra pose_base hợp lệ |
| Reachable workspace sơ bộ | Người 3/PM | Không chọn object ngoài vùng với tới |
| Primitive input format | Người 3 | Tạo ActionPlan đúng schema |
| Log schema | Người 4 | Ghi planner_trace dùng được cho evaluation |

# outputs/task1_planner_start_checklist.md
- Perception class names: part_A, part_B
- Bin names: bin_A, bin_B
- Bin pose source: configs/bins.yaml or PM scene map
- Object pose frame: robot_base
- Confidence threshold: 0.70
- Motion primitive name: pick_place
- Retry policy default: retry_once_slow
- Open questions:
  1. ...

## Step 2 - Tạo bins.yaml

Người 2 phải chuẩn hóa bin map. Không để logic map class sang bin nằm rải rác trong code.

# configs/bins.yaml
class_to_bin:
  part_A: bin_A
  part_B: bin_B

bins:
  bin_A:
    pose_base:
      position_m: [0.55, 0.20, 0.80]
      quaternion_xyzw: [0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
    safe_place_offset_m: [0.0, 0.0, 0.05]
    margin_m: 0.03
  bin_B:
    pose_base:
      position_m: [0.55, -0.20, 0.80]
      quaternion_xyzw: [0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
    safe_place_offset_m: [0.0, 0.0, 0.05]
    margin_m: 0.03

## Step 3 - Viết object state validator

Trước khi chọn object, planner phải loại object không đủ thông tin để tránh motion nhận pose rác.

def validate_object_state(obj, min_confidence=0.70):
    required = ["object_id", "class_id", "confidence", "pose_base", "grasp_hint"]
    for key in required:
        if key not in obj:
            return False, f"MISSING_{key.upper()}"

    if obj.get("failure_reason"):
        return False, obj["failure_reason"]

    if obj["confidence"] < min_confidence:
        return False, "LOW_CONFIDENCE"

    pos = obj["pose_base"].get("position_m")
    quat = obj["pose_base"].get("quaternion_xyzw")
    if pos is None or len(pos) != 3:
        return False, "INVALID_POSITION"
    if quat is None or len(quat) != 4:
        return False, "INVALID_QUATERNION"

    if any(not isinstance(v, (int, float)) for v in pos):
        return False, "NON_NUMERIC_POSITION"

    return True, None

## Step 4 - Kiểm tra object pose có hợp lý không

| Sanity check | Gợi ý |
| --- | --- |
| z_base của object gần mặt bàn/object height | Nếu z âm hoặc quá cao, có thể sai depth hoặc transform |
| x/y nằm trong vùng thao tác | Nếu object ở xa ngoài workspace, không chọn |
| quaternion có norm gần 1 | Nếu norm quá lệch, normalize hoặc reject |
| class_id có trong class_to_bin | Nếu không, set failure_reason CLASS_NOT_MAPPED |

import math

def quaternion_norm(q):
    return math.sqrt(sum(float(x) * float(x) for x in q))

def is_pose_sane(obj, workspace):
    x, y, z = obj["pose_base"]["position_m"]
    q = obj["pose_base"]["quaternion_xyzw"]
    if abs(quaternion_norm(q) - 1.0) > 0.05:
        return False, "BAD_QUATERNION_NORM"
    if not (workspace["x_min"] <= x <= workspace["x_max"]):
        return False, "X_OUT_OF_WORKSPACE"
    if not (workspace["y_min"] <= y <= workspace["y_max"]):
        return False, "Y_OUT_OF_WORKSPACE"
    if not (workspace["z_min"] <= z <= workspace["z_max"]):
        return False, "Z_OUT_OF_WORKSPACE"
    return True, None

## Step 5 - Chọn object tiếp theo

Chiến lược MVP: chọn object hợp lệ, chưa xử lý, confidence cao, pose trong workspace. Không tối ưu quá sớm.

def score_object(obj):
    # Điểm đơn giản: confidence cao và gần vùng thao tác trung tâm hơn.
    conf = float(obj["confidence"])
    x, y, z = obj["pose_base"]["position_m"]
    lateral_penalty = 0.05 * abs(y)
    height_penalty = 0.02 * abs(z)
    return conf - lateral_penalty - height_penalty


def select_next_object(objects, handled_ids, workspace, min_confidence=0.70):
    candidates = []
    rejected = []

    for obj in objects:
        oid = obj.get("object_id", "unknown")
        if oid in handled_ids:
            rejected.append((oid, "ALREADY_HANDLED"))
            continue

        ok, reason = validate_object_state(obj, min_confidence=min_confidence)
        if not ok:
            rejected.append((oid, reason))
            continue

        ok, reason = is_pose_sane(obj, workspace)
        if not ok:
            rejected.append((oid, reason))
            continue

        candidates.append((score_object(obj), obj))

    if not candidates:
        return None, rejected

    candidates.sort(key=lambda x: x[0], reverse=True)
    return candidates[0][1], rejected

## Step 6 - Map class sang bin

def map_class_to_bin(class_id, class_to_bin):
    if class_id not in class_to_bin:
        raise ValueError(f"Class not mapped to bin: {class_id}")
    return class_to_bin[class_id]

## Step 7 - Tạo ActionPlan

def make_action_plan(obj, bins_config, retry_policy="retry_once_slow"):
    class_to_bin = bins_config["class_to_bin"]
    bin_name = map_class_to_bin(obj["class_id"], class_to_bin)
    bin_info = bins_config["bins"][bin_name]

    return {
        "primitive": "pick_place",
        "object_id": obj["object_id"],
        "class_id": obj["class_id"],
        "object_pose_base": obj["pose_base"],
        "target_bin": bin_name,
        "bin_pose_base": bin_info["pose_base"],
        "grasp_hint": obj["grasp_hint"],
        "retry_policy": retry_policy,
        "timeout_s": 20.0
    }

# 6. Transform sanity và object/bin state

Người 2 không nhất thiết tự tính toàn bộ camera-to-base, nhưng phải đủ hiểu để phát hiện các lỗi frame gây gắp lệch hoặc đặt sai bin.

| File | Mục đích | Nội dung tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| object_bin_pose_report.json | So sánh object pose và bin pose trong cùng frame | object_id, class_id, position_m, target_bin, bin_position_m, distance_to_bin |
| pytest_transform.txt | Kết quả unit test transform/pose validator | pass/fail và lỗi cụ thể |
| transform_sanity_notes.md | Ghi chú lỗi frame nghi ngờ | T_base_camera convention, unit, quaternion order |

# outputs/object_bin_pose_report.json
{
  "frame": "robot_base",
  "objects": [
    {
      "object_id": "obj_001",
      "class_id": "part_A",
      "object_position_m": [0.46, -0.15, 0.82],
      "target_bin": "bin_A",
      "bin_position_m": [0.55, 0.20, 0.80],
      "pose_sanity": "ok"
    }
  ],
  "warnings": []
}

# 7. Planner: chọn object, chọn bin, tạo ActionPlan

Nguyên tắc Planner: Planner không được gọi motion nếu object không hợp lệ, class chưa map sang bin, bin pose chưa có, hoặc object nằm ngoài workspace. Fail sớm bằng failure_reason rõ ràng tốt hơn là để robot chạy sai.

| Tình huống | Planner nên làm gì |
| --- | --- |
| Không có object hợp lệ | Chuyển state sang REOBSERVE hoặc FAIL_NO_VALID_OBJECT |
| Object confidence thấp | Không chọn; ghi LOW_CONFIDENCE |
| Class không thuộc part_A/part_B | Không chọn; ghi CLASS_NOT_MAPPED |
| Object ngoài workspace | Không chọn; ghi OUT_OF_WORKSPACE |
| Motion trả IK_FAIL | Retry nếu còn lượt; nếu không chọn object khác hoặc fail |
| Verify sai bin | Ghi WRONG_BIN, không mark handled |
| Verify đúng | Add object_id vào handled_ids |

# 8. FSM Task 1 và retry/failure logic

FSM là phần quan trọng nhất của Người 2. Không có FSM rõ ràng thì Task 1 dễ biến thành code spaghetti và rất khó debug.

RESET
  -> OBSERVE
  -> SELECT_OBJECT
  -> PLAN_PICK_PLACE
  -> EXECUTE_PICK_PLACE
  -> VERIFY
  -> NEXT_OBJECT nếu handled_count < 4
  -> DONE nếu handled_count == 4
  -> RETRY nếu fail có thể sửa
  -> FAIL nếu timeout hoặc lỗi nghiêm trọng

| State | Input | Action | Output/Next |
| --- | --- | --- | --- |
| RESET | episode start | clear handled_ids, retry_count, logs | OBSERVE |
| OBSERVE | RGB-D/perception call | nhận object list từ Người 1 | SELECT_OBJECT hoặc FAIL_NO_OBJECT |
| SELECT_OBJECT | object list | validate + score + chọn object | PLAN_PICK_PLACE hoặc REOBSERVE |
| PLAN_PICK_PLACE | selected object | map class to bin + tạo ActionPlan | EXECUTE_PICK_PLACE hoặc FAIL_PLAN |
| EXECUTE_PICK_PLACE | ActionPlan | gọi Người 3 motion primitive | VERIFY hoặc RETRY/FAIL_MOTION |
| VERIFY | PrimitiveResult + observation | gọi Người 4 verify | NEXT_OBJECT/DONE/RETRY/FAIL_VERIFY |
| RETRY | failure reason + retry count | giảm tốc, tăng pregrasp height, reobserve | PLAN hoặc SELECT hoặc FAIL |
| DONE | handled_count == 4 | ghi task_success | end |
| FAIL | fatal error/timeout | ghi failure_reason | end |

## 8.1. task1_fsm.yaml mẫu

states:
  RESET:
    next: OBSERVE
  OBSERVE:
    on_success: SELECT_OBJECT
    on_no_object: FAIL
  SELECT_OBJECT:
    on_success: PLAN_PICK_PLACE
    on_low_confidence: OBSERVE
    on_no_valid_object: FAIL
  PLAN_PICK_PLACE:
    on_success: EXECUTE_PICK_PLACE
    on_out_of_workspace: SELECT_OBJECT
    on_missing_bin: FAIL
  EXECUTE_PICK_PLACE:
    on_success: VERIFY
    on_ik_fail: RETRY
    on_drop: RETRY
    on_collision: FAIL
  VERIFY:
    on_correct_bin: NEXT_OBJECT
    on_wrong_bin: RETRY
    on_object_missing: RETRY
  NEXT_OBJECT:
    condition_done: DONE
    condition_remaining: OBSERVE
  RETRY:
    max_retries_per_object: 1
    on_retry_available: OBSERVE
    on_retry_exhausted: SELECT_OBJECT
  DONE: {}
  FAIL: {}

## 8.2. Retry policy mẫu

# configs/retry_policy.yaml
retry_once_slow:
  max_retries_per_object: 1
  changes:
    pre_grasp_height_delta_m: 0.03
    descend_speed_scale: 0.7
    grasp_wait_extra_s: 0.5
  retry_on:
    - IK_FAIL
    - DROP
    - VERIFY_OBJECT_MISSING
  no_retry_on:
    - CLASS_NOT_MAPPED
    - SEVERE_COLLISION
    - CONFIG_ERROR

# 9. Mock testing trước khi nối simulation thật

Người 2 có thể làm được nhiều việc mà không cần chờ Isaac Sim chạy. Hãy tạo mock objects và mock primitive result để kiểm tra planner/FSM sớm.

MOCK_OBJECTS = [
    {
        "object_id": "obj_001",
        "class_id": "part_A",
        "confidence": 0.92,
        "pose_base": {"position_m": [0.45, -0.10, 0.82], "quaternion_xyzw": [0,0,0,1]},
        "grasp_hint": {"yaw_rad": 0.0, "grasp_width_m": 0.045, "approach_axis": "z_down"},
        "failure_reason": None,
    },
    {
        "object_id": "obj_002",
        "class_id": "part_B",
        "confidence": 0.88,
        "pose_base": {"position_m": [0.47, 0.12, 0.82], "quaternion_xyzw": [0,0,0,1]},
        "grasp_hint": {"yaw_rad": 1.57, "grasp_width_m": 0.045, "approach_axis": "z_down"},
        "failure_reason": None,
    },
]

def test_select_and_plan():
    handled_ids = set()
    obj, rejected = select_next_object(MOCK_OBJECTS, handled_ids, WORKSPACE)
    assert obj is not None
    plan = make_action_plan(obj, BINS_CONFIG)
    assert plan["primitive"] == "pick_place"
    assert plan["target_bin"] in ["bin_A", "bin_B"]

| Test case | Kỳ vọng |
| --- | --- |
| 4 object hợp lệ | Planner chọn object confidence cao nhất và tạo ActionPlan |
| Object confidence thấp | Reject LOW_CONFIDENCE |
| Object class lạ | Reject CLASS_NOT_MAPPED |
| Object ngoài workspace | Reject OUT_OF_WORKSPACE |
| handled_ids chứa obj_001 | Không chọn lại obj_001 |
| Motion fail IK_FAIL lần 1 | Chuyển RETRY |
| Motion fail IK_FAIL lần 2 | Chọn object khác hoặc FAIL theo policy |

# 10. Kế hoạch 5 ngày cho Người 2

| Ngày | Mục tiêu | Việc chính | Output bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Nắm contract và config | Nhận checklist từ PM, đọc output Người 1, tạo bins.yaml và schema | task1_planner_start_checklist.md, bins.yaml, action_plan_schema.json |
| Ngày 2 | Validate object và transform sanity | Viết object validator, pose sanity, class-to-bin mapping | transform_utils.py, object_bin_pose_report.json, pytest_transform.txt |
| Ngày 3 | Planner MVP | Chọn object, tạo ActionPlan, mock test | planner.py, action_plan_examples.jsonl, planner_unit_test_report.txt |
| Ngày 4 | FSM MVP | Viết task1_fsm.yaml, retry_policy.yaml, planner_trace | task1_fsm.yaml, retry_policy.yaml, planner_trace.jsonl |
| Ngày 5 | Tích hợp với nhóm | Nối output Người 1 và Người 3, ghi log cho Người 4, sửa failure top 3 | first_planner_integration_report.md, failure_cases_planner.jsonl |

# 11. Phối hợp với Người 1, Người 3, Người 4 và PM

| Đối tác | Người 2 cần nhận | Người 2 cần cung cấp |
| --- | --- | --- |
| Người 1 - Perception | perception_interface.json, pose_base, confidence, grasp_hint | schema feedback, rejected reasons, confidence threshold |
| Người 3 - Motion | primitive input requirements, failure codes, workspace hints | ActionPlan, bin_pose_base, retry_policy |
| Người 4 - Evaluation | log schema, verify result, failure taxonomy | planner_trace.jsonl, decision_reason, failure_reason |
| PM | scene/config/bin path, run environment, merge support | task1_fsm.yaml, interface changes, blocker list |

Quy tắc giao tiếp: Nếu Người 2 đổi tên field trong ActionPlan hoặc thay logic class-to-bin, phải báo ngay Người 1, Người 3, Người 4 và PM. Lỗi interface thường làm mất nhiều thời gian hơn lỗi thuật toán.

# 12. Debug cookbook cho Planner/FSM

| Lỗi | Triệu chứng | Cách kiểm tra | Cách sửa ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Map sai bin | Vật đúng class nhưng đi sai bin | Kiểm tra bins.yaml và planner_trace | Sửa class_to_bin, thêm unit test |
| Chọn lại vật đã xử lý | Robot gắp lại object cũ hoặc vùng trống | Kiểm tra handled_ids và verify result | Chỉ add handled khi verify success; reobserve sau place |
| Object pose ngoài workspace vẫn được chọn | Motion báo IK_FAIL nhiều | In object_bin_pose_report | Thêm workspace filter trước make_action_plan |
| FSM kẹt ở OBSERVE | Không chuyển state dù có object | Kiểm tra failure_reason từ Người 1 | Log rejected objects; giảm threshold tạm thời nếu hợp lý |
| FSM không retry | Fail một lần là dừng | Kiểm tra retry_count và retry_policy | Thêm RETRY state và max_retries_per_object |
| Retry vô hạn | Episode timeout | Kiểm tra retry_count reset sai | Giới hạn retry theo object_id và episode |
| ActionPlan thiếu field | Motion crash KeyError | Validate action_plan_schema | Thêm schema check trước gọi motion |
| Failure unknown quá nhiều | Evaluation không phân tích được | Kiểm tra planner_trace | Chuẩn hóa failure_reason enum |

# 13. Definition of Done và gói nộp cá nhân

| Điều kiện | Bắt buộc |
| --- | --- |
| Có bins.yaml với class_to_bin rõ ràng | Có |
| Có object state validator | Có |
| Có workspace/pose sanity check | Có |
| Có select_next_object không chọn object đã handled | Có |
| Có make_action_plan đúng schema | Có |
| Có task1_fsm.yaml | Có |
| Có retry_policy.yaml | Có |
| Có planner_trace.jsonl | Có |
| Có mock tests pass | Có |
| Người 3 chạy được motion từ ActionPlan | Có |
| Người 4 đọc được planner decision log | Có |

person2_planner_pack/
  README_PLANNER.md
  src/task1/transform_utils.py
  src/task1/state.py
  src/task1/planner.py
  src/task1/fsm.py
  configs/bins.yaml
  configs/planner.yaml
  configs/retry_policy.yaml
  schemas/action_plan_schema.json
  outputs/object_bin_pose_report.json
  outputs/planner_trace.jsonl
  outputs/action_plan_examples.jsonl
  outputs/planner_unit_test_report.txt
  outputs/failure_cases_planner.jsonl

# 14. Rubric chấm phần Người 2 - 100 điểm

| Hạng mục | Điểm | Tiêu chí |
| --- | --- | --- |
| Config/class-to-bin/bin pose | 15 | bins.yaml rõ ràng, không hard-code rải rác, map part_A/B đúng |
| Validate object state và transform sanity | 15 | Loại được object thiếu field, confidence thấp, pose/quaternion/workspace bất thường |
| Planner chọn object | 15 | Không chọn object đã handled, có scoring, có rejected reasons |
| ActionPlan schema | 15 | Đủ object_pose_base, bin_pose_base, grasp_hint, retry_policy, timeout |
| FSM Task 1 | 20 | Có đầy đủ OBSERVE, SELECT, PLAN, EXECUTE, VERIFY, RETRY, DONE/FAIL |
| Mock tests và planner trace | 10 | Có unit test, planner_trace, action_plan_examples |
| Phối hợp nhóm và debug | 10 | Interface ổn định, failure_reason rõ, hỗ trợ Người 1/3/4 debug nhanh |

# 15. Phụ lục code skeleton

## 15.1. planner.py skeleton

class Task1Planner:
    def __init__(self, bins_config, workspace, min_confidence=0.70):
        self.bins_config = bins_config
        self.workspace = workspace
        self.min_confidence = min_confidence
        self.handled_ids = set()

    def reset(self):
        self.handled_ids.clear()

    def mark_handled(self, object_id):
        self.handled_ids.add(object_id)

    def plan(self, perception_output):
        objects = perception_output.get("objects", [])
        obj, rejected = select_next_object(
            objects,
            handled_ids=self.handled_ids,
            workspace=self.workspace,
            min_confidence=self.min_confidence,
        )
        if obj is None:
            return None, {
                "failure_reason": "NO_VALID_OBJECT",
                "rejected": rejected,
            }

        try:
            action_plan = make_action_plan(obj, self.bins_config)
        except Exception as e:
            return None, {
                "failure_reason": "PLAN_ERROR",
                "error": str(e),
                "selected_object": obj.get("object_id"),
            }

        return action_plan, {
            "failure_reason": None,
            "selected_object": obj.get("object_id"),
            "rejected": rejected,
        }

## 15.2. fsm.py skeleton

from enum import Enum

class Task1State(str, Enum):
    RESET = "RESET"
    OBSERVE = "OBSERVE"
    SELECT_OBJECT = "SELECT_OBJECT"
    PLAN_PICK_PLACE = "PLAN_PICK_PLACE"
    EXECUTE_PICK_PLACE = "EXECUTE_PICK_PLACE"
    VERIFY = "VERIFY"
    RETRY = "RETRY"
    NEXT_OBJECT = "NEXT_OBJECT"
    DONE = "DONE"
    FAIL = "FAIL"

class Task1FSM:
    def __init__(self):
        self.state = Task1State.RESET
        self.retry_count_by_object = {}

    def transition(self, event):
        # Keep this explicit for beginners; do not hide state changes.
        if self.state == Task1State.RESET:
            self.state = Task1State.OBSERVE
        elif self.state == Task1State.OBSERVE:
            self.state = Task1State.SELECT_OBJECT if event == "objects_ready" else Task1State.FAIL
        elif self.state == Task1State.SELECT_OBJECT:
            self.state = Task1State.PLAN_PICK_PLACE if event == "object_selected" else Task1State.OBSERVE
        elif self.state == Task1State.PLAN_PICK_PLACE:
            self.state = Task1State.EXECUTE_PICK_PLACE if event == "plan_ready" else Task1State.FAIL
        elif self.state == Task1State.EXECUTE_PICK_PLACE:
            self.state = Task1State.VERIFY if event == "primitive_success" else Task1State.RETRY
        elif self.state == Task1State.VERIFY:
            if event == "verify_success_all_done":
                self.state = Task1State.DONE
            elif event == "verify_success_remaining":
                self.state = Task1State.OBSERVE
            else:
                self.state = Task1State.RETRY
        elif self.state == Task1State.RETRY:
            self.state = Task1State.OBSERVE if event == "retry_available" else Task1State.FAIL
        return self.state

## 15.3. planner_trace logger

import json
from datetime import datetime

def log_planner_event(path, **kwargs):
    record = {
        "time": datetime.utcnow().isoformat() + "Z",
        **kwargs,
    }
    with open(path, "a", encoding="utf-8") as f:
        f.write(json.dumps(record, ensure_ascii=False) + "
")

# Kết luận cho Người 2

Người 2 hoàn thành tốt khi biến được perception output thành ActionPlan ổn định, có FSM rõ ràng, có retry/failure logic và có planner_trace để cả nhóm debug. Đây là vai trò giữ nhịp logic của Task 1: Perception có thể nhìn đúng, Motion có thể gắp tốt, nhưng nếu Planner/FSM sai thì hệ thống vẫn thất bại.